# Relatório Parcial Sprint 2

Reserva FEI — Relatório de Grupo

## Identificação da Equipe

Nome da equipe: Reserva FEI

Integrantes: Laura de Souza Parente; Gabriel Koiama; João Pedro Lopes; Rafael Takahagi Mendes

Projeto: Sistema de reservas de espaços da FEI

Data: 25/04/2026

## Status Geral da Sprint

( ) Em dia  (X) Com atraso leve	( ) Em Risco  ( ) Atrasado

### Resumo:

A Sprint 2 está em andamento e, no momento, o status geral do grupo é de atraso leve. As cinco histórias planejadas foram iniciadas, com maior avanço nas interfaces de edição, remoção e agenda geral dos espaços, enquanto o cadastro de usuários e a criação de espaços ainda concentram parte importante do trabalho de back-end, validações e integração. De forma geral, o time conseguiu quebrar as histórias em tarefas técnicas menores, o que melhorou a visibilidade do progresso no Kanban; porém, como ainda não há histórias totalmente concluídas, o andamento da sprint exige foco na integração entre front-end, back-end, regras de permissão e persistência em banco para que as entregas cheguem completas até a Review.

## Progresso das Histórias de Usuário

| HU | Descrição | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| UC10 | Como administrador, quero criar um novo espaço no sistema para disponibilizá-lo para reservas. | Em desenvolvimento | A tela de cadastro já avançou e a história foi quebrada em tarefas técnicas menores; persistência em banco, endpoints e integração com a listagem/reservas seguem em andamento. |
| UC11 | Como administrador, quero editar as informações de um espaço existente para manter os dados atualizados. | Em desenvolvimento | A história foi subdividida em tarefas menores no Kanban; o front-end está adiantado e a parte do back-end iniciou, com atenção especial ao impacto em reservas existentes. |

| UC12 | Como administrador, quero remover um espaço no sistema para que ele não fique disponível para reservas. | Em andamento | Front-end concluído, com botão e mensagens de confirmação/erro; endpoint e validações de back-end ainda pendentes. |
| --- | --- | --- | --- |
| UC13 | Como administrador, quero visualizar a agenda geral do espaço para verificar a disponibilidade das salas. | Em andamento | Front-end concluído. Endpoint e integração com dados reais ainda pendentes. |
| UC14 | Como visitante, quero me cadastrar no sistema para ter acesso às funcionalidades de reserva. | Em andamento | Estrutura inicial da interface, endpoint e validações básicas estão em desenvolvimento; regras de permissão e integração completa ainda dependem de autenticação. |

## Indicadores Parciais

| Indicador | Valor Atual | Observação |
| --- | --- | --- |
| WIP | 5 HUs em andamento | Todas as histórias da Sprint 2 já foram iniciadas; a execução está distribuída por frentes individuais, com apoio pontual entre integrantes. |
| Throughput | 0 HUs concluídas | Há progresso parcial em todas as frentes, mas nenhuma história foi encerrada integralmente até o momento. |
| Burndown | Abaixo do ideal / leve atraso | Apesar de parte das tarefas técnicas já estar concluída, a ausência de HUs finalizadas indica que a queima de pontos ainda está abaixo do esperado para o momento da sprint. |

## Impedimentos Encontrados

| Impedimento | Impacto | Ação Tomada |
| --- | --- | --- |
| Integração front-end / back-end ainda incompleta em múltiplas frentes | Atraso na validação ponta a ponta das histórias e nos testes finais | As histórias foram subdivididas em cartões técnicos e os membros avançaram com front-end e regras locais enquanto os endpoints e integrações são concluídos. |
| Dependência da autenticação e das permissões para validar cadastro de usuário e operações administrativas | Bloqueia parte dos testes completos e gera risco de acesso indevido | As regras de permissão estão sendo consideradas desde já na interface e nos endpoints, para reduzir retrabalho na integração |

|  |  | final. |
| --- | --- | --- |
| Regras de negócio envolvendo espaços com reservas ativas (edição e remoção) | Pode gerar inconsistência funcional e impacto direto nas reservas já existentes | As validações foram discutidas previamente e os riscos permanecem monitorados/mitigados durante a implementação dos endpoints. |
| Integração final do código ainda concentrada para o fim da sprint | Aumenta risco de conflitos no Git e descoberta tardia de incompatibilidades | O grupo está mantendo atualização por Kanban e comunicação contínua para reduzir retrabalho antes da consolidação final. |

## Riscos Atualizados

| Risco | Probabilidade | Impacto | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK01 — Edição de espaço impactar reservas existentes | Média | Alto | Mitigando |
| RISK02 — Remoção de espaço com reservas ativas causar inconsistência | Média | Alto | Mitigando |
| RISK03 — Falha de permissão entre visitante e administrador | Média | Alto | Identificado / monitorado |
| RISK04 — Cadastro de usuário com dados inválidos ou duplicados | Média | Médio | Mitigando |
| RISK06 — Conflitos na integração entre front- end, back-end e banco | Média | Médio | Monitorando |

## Próximos Passos até a Review

  - Finalizar os endpoints pendentes de UC10, UC11, UC12, UC13 e UC14.

  - Concluir a integração entre front-end e back-end em todas as histórias da Sprint 2.

  - Validar permissões de administrador e visitante nos fluxos de cadastro, criação, edição e remoção.

  - Realizar testes ponta a ponta das funcionalidades com dados reais e regras de negócio aplicadas.

  - Consolidar o código do grupo, reduzir conflitos de integração e atualizar o Kanban com mais frequência até a Review.

## Evidências